# Vertragsvergleich – Kern und Unterschiede

| Merkmal | IHK Softwarepflegevertrag | Wartungsvertrag Basis/Plus (eigen) | IHK Softwareerstellungsvertrag | Projektvertrag Festpreis (eigen) | Agiler Dienstvertrag T&M (eigen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rechtsnatur | Pflege, gemischt dienst-/werkvertraglich | Fehlerbehebung erfolgsbezogen, Beratung als Dienstleistung | Werkvertrag | Werkvertrag | Dienstvertrag (Rahmenvertrag + Einzelbeauftragung) |
| Geschuldet | Betriebsbereitschaft, Updates, Dokumentation, Beratung, Tests | Basis: Fehlerbehebung, Sicherheitsupdates, Support. Plus: zusätzlich Stundenkontingent | Software laut gemeinsamem Pflichtenheft | Software laut Pflichtenheft (Anlage 1) | Tätigkeit nach Stand der Technik, kein Erfolg |
| Vergütung | Monatliche Pauschale im Voraus | Monatliche Pauschale, Plus mit Stundenkontingent je Vertragsjahr | Gesamtbetrag, fällig nach Abnahmeprotokoll | Festpreis mit Meilenstein-Zahlungsplan (Anlage 2) | Nach Aufwand (Stunden-/Tagessätze) mit Budgetobergrenze je Einzelbeauftragung |
| Umgang mit Änderungen | Zusatzleistungen und Upgrades nach Stundensatz bzw. Nachtrag | Kleinstveränderungen aus dem Kontingent, Größeres vorab kalkuliert | Nur erfolgsnotwendige Änderungen kostenlos, sonst Zusatzentgelt, kein ausgearbeitetes Verfahren | Nachtragsverfahren; kleine Änderungen bis Stundengrenze nach Aufwand, größere vorab kalkuliert | Backlog jederzeit änderbar, Budget bremst |
| Fristen / Abnahme | Reaktions- und Behebungsfristen, gestaffelt | SLA-Fehlerklassen 1–3 (Anlage 2) | Abnahmetest mit Protokoll, Installation binnen 14 Tagen | Abnahmetest 10 Arbeitstage, Teilabnahmen, Abnahmefiktion | Keine Abnahme, monatliche Zeitnachweise mit Einwendungsfrist |
| Laufzeit / Kündigung | Unbefristet oder fix, 3 Monate zum Monatsende | 12 Monate, dann Verlängerung, 3 Monate Frist, Plus→Basis nur zum Jahresende | Einmalprojekt | Einmalprojekt, Kündigung durch AG jederzeit nach § 648 BGB | Rahmenvertrag 3 Monate, Einzelbeauftragung 4 Wochen zum Sprintende |
| Gewährleistung / Haftung | 2 Jahre ab Mängelanzeige, Haftung bei leichter Fahrlässigkeit nur Kardinalpflichten | Siehe Vertragsentwurf (noch abzugleichen) | 1 Jahr, Haftung stark beschränkt | 12 Monate (Vorschlagswert), Haftung auf Festpreis begrenzt | Siehe Vertragsentwurf (noch abzugleichen) |
| Nutzungsrechte | Nicht Schwerpunkt | Nicht Schwerpunkt | Ausschließlich, übertragbar; Quellcode beim AN, Notar im Notfall | Einfach oder ausschließlich wählbar, Quellcode bei Abnahme oder Hinterlegung | Mit vollständiger Zahlung |
| Passt für | Laufender Betrieb, Standardpflege | Betrieb plus kleine Wünsche | Klar umrissenes Projekt, einmalige Lieferung | Projekt mit festem Umfang und Budgetsicherheit | Unklarer Umfang, iterative Entwicklung |

## Der Unterschied in einem Satz

Wartung: Pauschale für den laufenden Betrieb, bei Plus mit festem Stundenpuffer.

Festpreis: Der Umfang ist fix, Änderungen laufen über Nachträge.

Time & Material: Der Aufwand ist offen, das Budget ist die Bremse.