# Capstone: Anwendung der Vorgaben auf unseren Usecase

Usecase: Ein agentisches System prüft Nachträge (Änderungswünsche) zu Softwareprojekten und Wartungsverträgen. Kleinigkeiten setzt es um bzw. gibt sie frei, alles Größere geht zur Kalkulation an einen Menschen (Human-in-the-Loop).

## 1. Passt das Problem? (3 Eigenschaften)

| Eigenschaft | Anwendung auf uns |
| --- | --- |
| Realistisch | Nutzen in einem Satz: Entwickler und Projektleiter sparen die manuelle Erstprüfung jedes Änderungswunsches und vermeiden unbezahlte „Kleinigkeiten”, die eigentlich Nachträge sind. |
| Messbar | Anteil korrekt eingeordneter Änderungswünsche (klein / kontingentfähig / Nachtrag / Architektur) auf einem Testset. |
| Umsetzbar | Nur die Einordnung und Weiterleitung, nicht Kalkulation, Angebot oder Umsetzung. Die kleinste Version muss in 4 Wochen passen. |

## 2. Nächstes Fallback-Projekt

- Nr. 1, Support-Triage-Agent: passt am besten. Eingang (Mail/Formular) → Einordnung mit Confidence-Score → Entwurf → Human-Handoff bei niedriger Sicherheit.

- Nr. 7, Rechnungs-/Spesenverarbeitung: liefert das Muster „Policy-Check gegen Regeln, keine Echtbuchung”. Bei uns: Prüfung gegen die Vertragsregeln, keine automatische Beauftragung oder Abrechnung.

- Nr. 4 (RAG) nur, wenn die Vertragsklauseln per Wissensabfrage genutzt werden sollen. Das ist die größte Herausforderung und für 4 Wochen riskant.

- Hinweis: Das Projekt ist keine Pflichtvorgabe des Kurses, wenn wir ein eigenes Problem einbringen. Die Ähnlichkeit zu Nr. 1 hilft aber bei Aufwand und Bewertung. Ich weiß nicht, ob der Kurs ein eigenes Thema ausdrücklich zulässt. Das sollte geklärt werden.

## 3. Aufgabe 1: Scope-Dokument (Vorschlag)

Geschäftsproblem: Softwareunternehmen bekommen laufend Änderungswünsche von Kunden. Die Erstprüfung (Ist das eine Kleinigkeit? Ist es im Vertrag/Kontingent? Braucht es eine Kalkulation?) bindet Entwickler und Projektleiter. Falsche Einordnung kostet entweder unbezahlte Arbeit oder verärgert Kunden.

Drei Fragen:

- Für wen? Projektleiter und Entwickler eines Softwareunternehmens, das Wartungsverträge Plus betreut.

- Was genau? Der Agent liest einen eingehenden Änderungswunsch, ordnet ihn nach festen Vertragsregeln ein und leitet ihn weiter: Kleinstveränderung → Freigabe im Kontingent, alles andere → Mensch mit Kalkulationsvorlage.

- Was nicht? Siehe Ausschlüsse.

Erste Erfolgskennzahl (Vorschlag, noch festzulegen): Mindestens 90 % der Testfälle werden richtig eingeordnet.

Ausschlüsse (mind. 3):

- Keine Preisberechnung oder Angebotserstellung, nur Weiterleitung mit Vorbefüllung.

- Keine Umsetzung des Codes.

- Keine Rechnungsstellung oder Abrechnung.

- Keine Vertragserstellung oder Rechtsberatung.

- Festpreis-Projektvertrag und Projektvertrag nach Aufwand erst in einer späteren Phase, im ersten Schritt nur Wartung Plus.

„Und”-Test: „Der Agent ordnet Änderungswünsche ein und leitet sie weiter.” Ein „und”, das passt. Wartung, Festpreis, Aufwand, Kalkulation und Umsetzung zusammen wären mehrere Projekte.

## 4. Aufgabe 2: Erfolgskriterien (Vorschlag)

| Baustein | Anwendung auf uns |
| --- | --- |
| Primäre Kennzahl | Anteil korrekt eingeordneter Fälle, Ziel z. B. ≥ 90 % (Zahl noch bestätigen). |
| „Korrekt” | Die Einordnung stimmt mit dem Referenzurteil überein. Referenz: Regeln aus dem Wartungsvertrag (Aufwandsgrenze je Änderung, Kontingent) plus Urteil eines erfahrenen Entwicklers vorab auf dem Testset festgehalten. Dritte müssen es ohne Rückfrage anwenden können. |
| Sekundäre Kennzahl | (a) Zeit pro Fall gegenüber manueller Prüfung, (b) Fehlermodus: null Fälle, in denen eine Architekturänderung als Kleinigkeit freigegeben wird. |
| Schwellenwert „nicht bereit” | Vorab festlegen, z. B. unter 80 % korrekt oder auch nur eine kritische Fehlfreigabe. Danach nicht mehr absenken. |
| Grenzfall-Test | Fast richtig = z. B. richtige Klasse, aber falscher Aufwandsrahmen. Muss eindeutig als falsch oder richtig definiert werden. |
| Testszenarien | Mindestens 10 für Sprint 3, besser 30 synthetische Änderungswünsche, selbst erstellt, mit klaren Grenzfällen. |

Die genannten Zahlen sind meine Vorschläge, keine Vorgaben aus dem Kurs.

## 5. Governance

- Der Usecase ist nicht Recruiting, die verbindliche EU-AI-Act-Governance aus Nr. 5 gilt also nicht automatisch. Ich weiß nicht, ob der Kurs für ein eigenes Thema eigene Governance-Anforderungen stellt.

- Praktisch bleiben: Human-in-the-Loop bei jeder Nicht-Kleinigkeit, Protokoll jeder Entscheidung, keine automatische Beauftragung oder Abrechnung.

## 6. Checkpoints

- Fremde könnten den Scope umsetzen: ja, wenn die Einordnungsregeln schriftlich vorliegen.

- Kennzahl mit Zahl: ja, noch bestätigen.

- Mindestens 3 Ausschlüsse: ja, fünf.

- Scope enger als die Ursprungsidee: ja, nur Wartung Plus und nur Einordnung.

- „Korrekt” hat einen Standard: ja, Vertragsregeln plus Referenzurteil.